# 酒店年度消防工作计划

篇1：酒店年度消防工作计划

一、指导思想

充分认识酒店消防工作的重要性和必要性，认真贯彻落实消防工作"预防为主、防消结合"的方针，以酒店财产、客人、员工生命负责的高度认识，处理好酒店消防安全工作与提高酒店服务质量的关系。把消防安全纳入本部门重要议事日程，采取必要措施，保障酒店消防工作落到实处，为酒店客人和员工营造一个安全、详和的环境。

二、工作措施

1、完善消防档案。

2、建立健全消防组织，明确消防工作责任，把消防职责规定悬挂在消防中心墙上。

3、制定年度消防工作计划和灭火应急疏散预案。

4、结合本部门的工作计划对员工进行消防培训与教育。

5、对酒店的消防重点部位进行检查，发现隐患立即整改，并做好记录。

6、每月会同工程部及酒店维保单位对酒店的消防设施、设备，防、灭火自动系统进行检查与测试。

7、要求义务***员每天对酒店各个区域的消防设施、设备，灭火器等不少于三次检查，并做好记录存档。

8、加强对消防监控人员的培训与系统的管理。

9、将消防常识纳入培训内容，使员工做到“两会两须知”，即会报火警、会使用灭火器;知道火灾的危害性，知道自救逃生常识。

10、配合人事部做好对新入职员工的培训。

三、具体做法

1、明确组织机构。在应急情况下，要求的组织机构有灭火行动组、报警联络组、疏散引导组、领导保障和防护救护组。明确人员、责任、行动方案。

2、明确制订灭火行动计划，假设起火部位，落实灭火人员，行动方法，所使用的灭火器材设备。

3、明确制订报警联络行动计划，落实报告火警的人员，通报其他员工的方法，信息沟通的措施。

4、明确制订疏散引导行动计划。落实引导人员和区域，火灾中逃生疏散防烟方法，疏散后集合清点人数，其他紧张疏散的渠道。

5、配合消防队的行动措施。在消防队到场时，如何进行配合行动的计划及措施。

篇2：酒店年度消防工作计划

为促进酒店发展，确保良好的安全环境，以“预防为主，防消结合”的原则，规范和加强酒店消防工作管理，特制定中天大酒店消防工作计划：

一月：做好元旦期间的安全工作，按照消防安全标准化要求，编制专项安全方案，与各部门经理、岗位责任人逐级签订安全责任书，落实各级安全责任制。同时，加强春节前的安全大检查，消除安全隐患，确保酒店正常经营。计划1月10日、1月17日为前厅部、客房部员工进行灭火器的使用方法、发生火灾时怎样疏散客人、怎样逃生自救培训。

二月：做好春节期间、两会期间的安全大检查，确保安全，消除安全隐患。计划2月14日、2月21日为保安部、中餐部、西餐部员工进行灭火毯的使用方法培训。

三月：督促检查落实“酒店管网改造、广告公司”施工现场的消防安全工作。一是严格管理，完善措施。督促施工单位要认真履行动火申请审批手续，严格管理明火使用及电气焊作业。保证消防通道畅通、作业区的防火安全设施和器材务必全部到位;二是广告工程高空施工采用防护网必须符合行业标准;三是加强督促施工单位现场材料的安全管理;四是督促落实施工单位现场动火时灭火器材的到位情况、动火后残留火种的清理措施等。协助物管公司对酒店烟感探头进行测试。计划3月7日、3月16日为客房部员工培训防火、灭火知识，掌握报警、扑救初期火灾和逃生、自救方法。

四月：继续加强对酒店管网改造工程和广告公司施工现场的安全检查和督促。计划4月12日、4月18日开展酒店全员消防基础知识，基本技能培训。

五月：加强消防安全“四个能力”建设的推进，组织开展消防安全集中检查活动，重点排查和整治火灾隐患。这次检查将以酒店营业场所为重点对象，查看其安全管理、培训上岗的落实情况，检查隐患整改的消除、设施维护的效果、抽查“四个能力”建设的基本内容。计划5月10日请市消防宣传培训中心老师进行全员消防知识培训。

六月：拟定消防演练方案，计划6月15日开展全员消防疏散实战演练。

七月：拟定安全月活动计划，开展安全检查和隐患整改。计划7月7日为中、西餐员工进行消防水带铺设训练。

八月：开展大排查、大整治、大执法工作，达到“八个100%”和“四个确保”的工作目标，坚决杜绝重特大火灾事故，控制较大火灾和一般火灾事故，减少亡人火灾事故。“八个100%”，即重大火灾隐患整改率达到100%;未经消防验收合格投入使用的营业场所整改率达到100%;消防设施设备完好率达到100%;安全出口、疏散通道、消防车通道合格率达到100%;灭火救援预案制作率达到100%;应急疏散演练率达到100%;从业人员的消防安全培训合格率达到100%;酒店施工现场检查率要达到100%的工作目标，确保消防监管责任落实到位。

九月：重点开展专项行动“回头看”，进一步细化、巩固专项行动成果，建立长效机制，推进专项行动向纵深发展。

十月：加强国庆节长假期间的安全大检查，消除安全隐患，确保酒店正常经营。

十一月：开展好“119消防日”，做好酒店全员11月9日消防宣传日教育工作。计划11月8日，开展全员消防灭火逃生应急演练。

十二月：拟定“圣诞节”安保计划，做好“元旦节”前安全检查保证不发生安全责任事故发生。

注：每月对新入职员工进行消防知识培训并进行考试。同时，做好日常安全检查工作，完成好各级领导交办的其它工作任务。

篇3：酒店年度消防工作计划

一、工作总结

1.回顾过去工作目标及计划

在过去的一年里，酒店消防工作计划旨在确保消防安全，提高员工消防安全意识，加强消防安全管理，降低火灾事故风险。根据我国消防安全法律法规及行业标准，我们制定了以下工作计划：

（1）开展消防安全培训及演练

（2）定期检查消防设施设备

（3）建立健全消防安全管理制度

（4）提高员工消防安全意识

（5）加强火灾应急预案的制定与落实

2.总结实际完成情况及成果

在过去的一年里，我们按照计划开展了以下工作：

（1）消防安全培训及演练：共开展4次消防安全培训，2次实战演练，覆盖全体员工。

（2）消防设施设备检查：每季度对消防设施设备进行检查，确保设施设备正常运行。

（3）消防安全管理制度：建立健全消防安全管理制度，明确各级管理人员职责。

（4）员工消防安全意识：通过培训、演练等方式，提高员工消防安全意识。

（5）火灾应急预案：制定完善的火灾应急预案，并进行实战演练。

成果：全年未发生火灾事故，员工消防安全意识明显提高，消防设施设备完好率100%。

3.分析未完成计划的原因及教训

虽然在过去的一年里，我们取得了一定的成绩，但仍有部分计划未能按期完成。主要原因如下：

（1）人员不足：消防工作涉及全体员工，但实际操作过程中，部分岗位人员不足，影响了工作的推进。

（2）培训效果不明显：部分员工对消防安全意识仍不够重视，培训效果有待提高。

（3）火灾应急预案落实不到位：在实际演练过程中，发现部分环节仍存在不足，需要进一步完善。

教训：针对以上问题，我们需要加强人员配置，提高培训效果，确保火灾应急预案的落实。

4.评估个人及团队表现

在过去的一年里，个人及团队表现如下：

（1）个人表现：积极参与消防工作，提高自身消防安全意识，主动学习消防知识。

（2）团队表现：全体团队成员相互协作，共同推进消防工作，确保消防安全。

5.挖掘工作中的亮点与不足

亮点：

（1）全体员工消防安全意识明显提高。

（2）消防设施设备完好率100%。

（3）火灾应急预案不断完善。

不足：

（1）人员配置不足，部分工作推进缓慢。

（2）培训效果有待提高。

（3）火灾应急预案落实不到位。

针对以上不足，我们将在新的一年里加强改进，确保酒店消防安全工作更上一层楼。

二、问题与改进

1.梳理工作中遇到的问题

在年度消防工作计划的执行过程中，我们遇到了以下几个主要问题：

（1）部分员工对消防安全重视程度不够，存在侥幸心理，对消防培训态度不端正。

（2）消防设施设备在使用过程中，部分设备出现故障，未能及时发现和维修。

（3）火灾应急预案在实际操作中，部分流程和细节不够完善，影响应对效果。

（4）消防管理人员在执行职责时，有时缺乏有效的沟通和协调，导致工作效率降低。

2.分析问题产生的原因

针对以上问题，我们进行了深入分析，找出以下原因：

（1）员工问题：部分员工对消防安全意识缺乏，与个人素质、岗位性质及培训方式有关。

（2）设施设备问题：设施设备故障与日常巡检、维修保养不到位有关。

（3）应急预案问题：预案不完善与预案制定时考虑不周、实际演练不足有关。

（4）管理人员问题：沟通协调不足与管理人员能力、责任心及管理体制有关。

3.提出针对性的改进措施

针对以上问题，我们提出以下改进措施：

（1）加强员工培训，改变培训方式，提高员工消防安全意识。

（2）完善消防设施设备的日常巡检、维修保养制度，确保设备正常运行。

（3）修订火灾应急预案，加强预案的培训和实战演练，提高应对效果。

（4）加强消防管理人员的沟通协调能力培训，提高工作效率。

4.计划改进实施的时间节点

（1）员工培训：第一季度完成一次全体员工的消防安全培训，每半年进行一次培训回顾和巩固。

（2）设施设备检查：第二季度完成一次全面检查，之后每季度进行一次定期检查。

（3）应急预案修订：第三季度完成应急预案的修订，并在第四季度进行一次实战演练。

（4）管理人员培训：第二季度完成管理人员沟通协调能力培训，之后每半年进行一次能力评估和提升。

三、工作计划

1.确定下阶段工作目标

根据上一年度消防工作的总结和问题分析，我们确定下阶段的工作目标如下：

（1）进一步提升员工消防安全意识，确保全员参与消防安全工作。

（2）完善消防设施设备的维护与管理，确保设备正常运行。

（3）加强火灾应急预案的实战演练，提高应对火灾的能力。

（4）提升消防管理人员的沟通协调能力，优化工作效率。

2.制定具体可行的工作计划

针对上述目标，我们制定以下具体可行的工作计划：

（1）开展多元化的消防安全培训，包括理论培训、实操演练、案例分析等，提高培训效果。

（2）建立消防设施设备定期检查与维护制度，明确责任人，确保设备处于良好状态。

（3）定期组织火灾应急预案演练，结合实际情况不断完善预案，提高应对火灾的实战能力。

（4）加强消防管理人员的培训和选拔，提升管理团队整体素质。

3.分解季度、月度工作重点

（1）第一季度：开展全体员工消防安全培训，对消防设施设备进行全面检查。

（2）第二季度：修订火灾应急预案，组织实战演练，加强管理人员沟通协调能力培训。

（3）第三季度：对上半年消防工作进行总结，针对问题进行改进，确保工作顺利进行。

（4）第四季度：巩固全年消防工作成果，开展年度消防总结大会，为下一年度工作做好准备。

4.设定个人成长目标

为了提升个人在消防工作中的专业素养，我们鼓励员工设定以下个人成长目标：

（1）主动参加消防安全培训，提高自身消防安全知识和技能。

（2）积极参与火灾应急预案演练，提升应对火灾的能力。

（3）关注消防安全领域的新技术、新产品，为酒店消防安全工作提供创新思路。

（4）加强团队协作，提高沟通协调能力，为优化消防管理工作贡献自己的力量。

四、团队建设与协作

1.优化团队结构，提升团队效能

为了提高消防工作的执行效率，我们将对团队结构进行优化，具体措施如下：

（1）根据工作需要，合理调整人员配置，确保关键岗位有足够的专业人才。

（2）明确各级管理人员职责，建立层级清晰、责任明确的管理体系。

（3）设立专门的消防工作小组，负责消防工作的日常监督和协调，提升团队执行力。

2.加强团队培训，提高团队综合素质

团队成员的素质直接影响到消防工作的效果，因此我们将加强以下培训工作：

（1）定期组织专业知识和技能培训，提高团队成员的业务水平。

（2）开展消防安全意识培训，强化团队成员的安全责任感。

（3）针对不同岗位的需求，制定个性化的培训计划，全面提升团队综合素质。

3.营造积极向上的团队氛围

一个良好的团队氛围对提高工作效率至关重要，我们将采取以下措施：

（1）树立榜样，表彰优秀员工，激发团队成员的积极性和进取心。

（2）组织团队建设活动，增强团队凝聚力和归属感。

（3）鼓励团队成员相互学习、交流，分享工作经验，共同成长。

4.增进团队沟通，促进协作共赢

有效的沟通是团队协作的基础，我们将致力于以下方面：

（1）定期召开团队会议，及时传达工作信息，确保团队成员了解工作动态。

（2）搭建沟通平台，鼓励团队成员提出建议和意见，提高决策效率。

（3）加强跨部门协作，促进信息共享，实现团队协作共赢。

五、个人成长与发展

1.制定个人学习计划，提升专业能力

为了在消防工作中不断提升自己的专业能力，我将制定以下个人学习计划：

（1）明确学习目标，针对自身不足，选择合适的教材和资源进行学习。

（2）定期参加消防安全相关的专业培训，掌握最新的消防知识和技能。

（3）通过实际操作和案例分析，加深对消防工作的理解和应用。

2.增强沟通协调能力，提高职场竞争力

沟通协调能力在消防工作中尤为重要，我将通过以下方式提升这方面的能力：

（1）积极参与团队讨论和会议，主动发表意见，锻炼表达能力。

（2）学习有效的沟通技巧，提高与同事、上级和下属之间的沟通效果。

（3）通过模拟演练和实际工作，提升协调解决问题的能力。

3.培养时间管理能力，提高工作效率

高效的时间管理对于个人和团队的工作效率至关重要，我将采取以下措施：

（1）制定合理的工作计划，明确工作优先级，合理分配时间。

（2）运用时间管理工具，如日程表、待办事项列表等，确保工作有条不紊。

（3）学会合理拒绝不必要的干扰，专注于关键任务，提高工作效率。

4.参加外部培训，拓宽视野与人脉

为了拓宽知识面和人际交往，我将积极参加以下外部培训活动：

（1）参加行业内外的研讨会、讲座，了解前沿动态，拓宽视野。

（2）加入专业协会或组织，与同行交流经验，建立良好的人脉关系。

（3）参加领导力和管理技能培训，提升个人综合素质，为职业发展奠定基础。

篇4：酒店年度消防工作计划

一、指导原则：

本年度酒店消防工作的核心理念是确保安全、预防为主，通过全面的管理和培训，提升酒店整体的消防安全水平。

二、实施策略：

1.构建完善的消防管理及应急响应体系，明确各部门负责人与总经理之间的消防安全责任，确保消防安全责任到人，形成齐抓共管的良好局面。

2.制定详尽的年度消防工作计划和应急疏散预案，每年至少进行两次演练，确保计划的有效执行。

3.强化员工消防安全“四个能力”的培训，即：火灾隐患排查能力、初期火灾扑救能力、人员疏散逃生组织能力、消防宣传教育能力。

4.结合酒店消防安全工作计划，定期对员工进行消防知识和技能的培训与教育。

5.定期对酒店消防重点部位进行检查，发现隐患立即整改，并做好详细的记录。

6.每年协同酒店工程部，与专业消防维保单位合作，对酒店消防设施、设备进行全面的年度检测。

7.要求各义务消防队员每天对本部门区域的消防设施、设备进行不少于两次的检查，并记录存档。

8.加强对消防监控人员的专业培训与系统的管理。

9.全面执行酒店安全培训管理制度，确保培训参与率和合格率达到100%，对于学习能力有限的员工，提供重复培训直至合格，确保员工能够做到“四懂四会二知一通”。

三、具体措施：

1.加强消防安全工作的领导：

成立由酒店董事长担任组长，总经理、保安部经理、各部门总监、经理为副组长的消防安全领导小组，明确分工，落实责任，确保消防安全工作的有效实施。

2.贯彻执行各项消防安全制度：

通过多种形式和渠道，对员工进行消防安全知识的培训教育，加强防火安全培训教育；安排好值班工作，加强对义务消防队的管理；定期检查消防器材和重点部位，及时报告和整改消防安全隐患；各部门员工在离开工作岗位前必须切断电源、气源、水源。

3.贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针：

实行定期检查和日常防范相结合的消防安全管理制度，每天部门义务消防队员对酒店各自区域进行巡逻、巡视，做好防火巡查工作，确保不留盲点，不出漏洞。

4.全面开展消防大检查：

每月由保安部经理或总经理带队，对酒店进行全面的大搜查，发现隐患及时整改，确保酒店义务消防员按照上级要求参加培训，发挥主力作用，健全安全工作台账资料。

5.开展“119消防日”宣传教育系列活动：

每年11月9日作为酒店消防宣传日和重要检查日，开展相关宣传教育活动。

6.总结经验：

每半年由保安部经理主持半年酒店消防安全总结会，年终由酒店总经理主持全年酒店消防安全工作总结会。